Приложение

к постановлению администрации Краснохолмского района Тверской области от 19.12.2016 г. № 150  в редакции  постановления администрации Краснохолмского района Тверской области от 11.05.2017 г. № 42

Муниципальная программа

«Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального

образования      Тверской области «Краснохолмский район» на 2017 – 2019 годы»

г. Красный Холм

2016 г.

Паспорт

муниципальной программы   «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2017 – 2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2017-2019годы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный администратор Программы | Администрация Краснохолмского района |  |  |
| Администратор Программы | Администрация Краснохолмского района |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2017 – 2019 гг. |  |  |
| Цели Программы | - Повышение транспортной доступности населения - Развитие дорожного хозяйства муниципального образования |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи» Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети автодорог района» |  |  |
| Задачи подпрограммы. |  | Задача 1 Подпрограммы 1 "Сохранение сети автобусных маршрутов муниципального значения" Задача 2 Подпрограммы 1 "Расширение транспортного обслуживания населения посредством такси" Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог района» Задача 2 Подпрограммы 2«Проведение ремонтных работ на автодорожной сети района» Задача 3 «Организация разработки проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ на автодорожной сети района» . |  |
| Целевые показатели |  | Показатель "Организация 4-х муниципальных маршрутов" Заключение договоров на транспортное обслуживание 3-х социальных маршрутов и муниципального контракта на маршрут по городу Красный Холм с транспортной организацией. Осуществление софинансирования расходов на осуществление социальных пассажирских перевозок Показатель "Обеспечение деятельности не менее 2-х предприятий такси" Показатель «Выполнение нормативов Порядка содержания автомобильных дорог». |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - Развитие экономики муниципального образования - Создание комфортных условий для проживания граждан; - Достижение удовлетворенности населения деятельностью Администрации по развитию транспортной системы Краснохолмского района уровня 80% - Обеспечение транспортных связей между жилыми домами, местом работы и объектами культурно- бытового значения, а также связь с центром района; - Реализация экономических, административных и культурных связей района с областным центром и другими районами; -повышение технического уровня состояния, пропускной способности автомобильных дорог; - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог; -снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; -осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; - повышение безопасности поездок; - улучшение культурно-бытовых условий населения; - создание новых рабочих мест; -обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ при осуществлении дорожной деятельности; -улучшение инвестиционного климата в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; -обеспечение интеграции автомобильных дорог в региональную и межрегиональную транспортную сеть; -развитие наиболее востребованных участков транспортной сети муниципального образования; - обеспечение нормативных параметров и снижение уровня аварийности на автодороге; - реконструкция автомобильных дорог на основе программно - целевого подхода по результатам диагностики и результатам инженерных изысканий, с подготовкой проектной документации, с изменением геометрических параметров, изменением плана и профиля с заменой и установкой недостающего барьерного ограждения, дорожных знаков, разметки и освещения дороги на участках по улицам, приведения в нормативное состояние полосы отвода; - обеспечение автобусным маршрутным движением по соответствующим дорогам в соответствии со СНиП «Автомобильные дороги»; - обеспечение подъездов к объектам социальной инфраструктуры; - обеспечение технического состояния улиц прогнозируемой интенсивности движения; - обеспечение роста прогнозируемых объемов перевозок и легкового транспорта; - обеспечение транспортных связей между жилыми домами, местом работы и объектами культурно-бытового значения, а также связь с центром района; - реализация экономических, административных и культурных связей района с областным центром и другими районами; - обеспечение безопасности и удобства движения пешеходов и транспортных средств. |  |
| Объем и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |  | 1. Общий объем на 2017 – 2019 годы 26013,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: а) областного бюджета Тверской области:17488,2 тыс. руб., из них: 2017 год 5829,4 тыс. руб. 2018 год 5829,4 тыс. руб. 2019 год 5829,4 тыс. руб. б) районного бюджета Краснохолмского района 8525,6 тыс. руб., из них: 2017 год 4161,4 тыс. руб. 2018 год 2182,1 тыс. руб. 2019 год 2182,1 тыс. руб. 2. В разрезе подпрограмм: 2.1. Подпрограмма 1 2701,9 тыс. руб., в том числе: а) средства областного бюджета: 1267,8 тыс. руб., из них: 2017год 422,6 тыс. руб. 2018 год 422,6 тыс. руб. 2019 год 422,6 тыс. руб. б) средства районного бюджета 1434,1 тыс. руб., из них: 2017 год 582,1 тыс. руб. 2018 год 426,0 тыс. руб. 2019 год 426,0тыс. руб. 2.2. Подпрограмма 2 22999,8 тыс. руб., в том числе: а) средства областного бюджета:16220,4 тыс. руб., из них: 2017 год 5406,8 тыс. руб. 2018 год 5406,8 тыс. руб. 2019 год 5406,8 тыс. руб. б) средства районного бюджета 6779,4 тыс. руб., в том числе: 2017 год 3579,4 тыс. руб. 2018 год 1600,00 тыс. руб. 2019 год 1600,00 тыс. руб. |  |

Раздел  I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

1. Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2017 – 2019 годы» направлена на развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населения, повышение технического уровня состояния пропускной способности автомобильных дорог,  обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, повышение безопасных поездок на территории  муниципального образования.

2. Транспортная инфраструктура района в силу своего географического положения и специфики развития расположена на перекрестке транспортных потоков.

По  территории  Краснохолмского   района проходит  железнодорожная  магистраль Москва-Санкт-Петербург (через Савелово, Сонково, Пестово) с двумя  разъездами  в д. Дор и д. Остолопово.  С  юга  на  север  район  пересекает   автомобильная  дорога  территориального  значения  Тверь-Череповец. По  району    проходят  дороги, соединяющие  Тверскую  область   с Вологодской  областью  через г. Весьегонск., п. Сандово, обеспечен   выход  на  Ярославскую  область. На территории района эксплуатируются   автомобильные дороги 1,2,3 классов, нефтепроводы, высоковольтные ЛЭП. По  многим  автодорогам  проходят  социально-значимые  автобусные  и школьные  маршруты.

Протяженность  автодорог  Краснохолмского района,  находящихся  на  обслуживании Тверского  территориального  дорожного  фонда  составляет 374,9 км, в   т.ч.  в асфальтобетонном  покрытии  - 221,5  км.

Общая  протяженность автодорог   местного  значения в Краснохолмском   районе  составляет  142,4  км., в том  числе   протяженность  межпоселковых  автодорог  - 57,6 км., из  которых   гравийные  составляют 1  км., грунтовые – 56,6 км. (98,3%).  Протяженность  дорог  в населенных  пунктах, включая  городское  поселение г. Красный Холм, составляет 84,8  км., из  которых  автодороги  с  асфальтобетонным покрытием  составляют  14,08 км., гравийные – 3,15 км., 67,57 км. – грунтовые (или 79,7%). Техническое состояние межпоселковых автодорог  и  дорог  в населенных  пунктах (особенно   в  сельских  поселениях) с покрытием в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

3.Транспорт непосредственно влияет на трудовую и
культурно-бытовую активность населения, в значительной степени
определяя технический и социальный прогресс общества. Рост  интенсивности дорожного движения на дорогах города и района приводит   к возрастанию  изнашивающего воздействия автомобилей на дорожное полотно. Следствием чего является   увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ, эта тенденция с каждым годом возрастает.

Улично-дорожная сеть, построенная   в 60 - 70-х годах под существующие в то время нагрузки,  с момента ввода в эксплуатацию не подвергалась капитальному ремонту. Первоочередная задача администрации  района -   произвести реконструкцию или капитальный ремонт существующих дорог, а также превратить грунтовые дороги в жилой застройке в автомобильные дороги в асфальтобетонном исполнении.

4. К проблемам улично-дорожной     Краснохолмского  района  можно отнести  следующее:

- рост доли тяжелого грузового транспорта в составе потоков;

- низкий уровень благоустройства  дорожной сети.

5. Для поддержания улично-дорожной сети района  в состоянии, которое отвечает требованиям  безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия  проезжей части, ремонт мостов и пешеходных переходов, трубопереездов.

Объекты, по которым проводятся ремонтные работы,  определяются на основании  проводимых    комплексных проверок улично-дорожной сети   по признакам необходимости   и приоритетности, особое внимание уделяется дорогам, по которым производится  подвоз учащихся  к школам.

Реализуемые мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации  в  районе   ведутся по следующим направлениям:

-ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах   района в период весенней распутицы;

-повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов;

-приобретение высокопроизводительной  дорожной и уборочной техники;

- устройство искусственных неровностей;

-  установка дорожных знаков.

6.  Программа включает  в себя мероприятия по развитию дорог и благоустройству Краснохолмского   района, повышающие транспортную доступность объектов промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры,   что  позволит  развитию   промышленности, сельского  хозяйства,     туризма   в районе.

Реализация программы   позволяет системно направлять  средства  местного бюджета на развитие  улично-дорожной сети района  и привлечь дополнительные источники финансирования мероприятий, направленных на решение проблем.

7. Общая  ситуация  с  организацией  транспортного  обслуживания населения  Краснохолмского  района   - удовлетворительная. Население  района  имеет  возможность  пользоваться  железнодорожным  и  автобусным    транспортом.   Автоперевозки  пассажиров  и в том числе школьников в районе  осуществляет    ООО  «М» ТрансАвто» и ООО «Парус». ООО «Парус»  занимается  междугородними   перевозками   пассажиров, проходящих  через Красный Холм  маршрутах:  (Тверь – Молоково, Весьегонск, Сандово, Весьегонск – Москва,  Бежецк – Санкт – Петербург).

ООО  «М» ТрансАвто работает  с  2014 года  и  располагается   на  бывшей  базе МУП «Краснохолмское  АТП», предоставленной   на  праве  безвозмездного  пользования. Отряд  укомплектован 8  автобусами ПАЗ  2007 года  выпуска.

Основными видами перевозок, осуществляемых автобусами, являются:

- перевозка работников от места жительства к месту работы;

- перевозка  граждан  от места жительства к местам предоставления социальных услуг, в первую очередь медицинской помощи  и образования, в том числе  граждан, проживающих в сельской местности.

Так как большая часть сельского населения Краснохолмского   района составляют люди среднего возраста и пенсионеры, вопрос о транспортной доступности населения до районного  центра является  очень актуальным. Поэтому, сохранение социально-значимых маршрутов является главной задачей  для  администрации района.

Таблица 1

| Наименование социально-значимых маршрутов. | Ед. изм. | Периодичность рейсов |
| --- | --- | --- |
| Красный Холм – Бекрень | Рейсы | 2 раза в день в течение 2 дней в неделю |
| Красный Холм – Васильки | Рейсы | 2 раза в день в течение 2 дней в неделю |
| Красный Холм – Большое Рагозино - Желобни | Рейсы | 2 раз в день в течение 1 дня в неделю |
| Вокзал – ПМК г.Красный Холм | Рейсы | 12 рейсов каждый рабочий день |

Администрацией  Краснохолмского  района  планируется  провести подготовительную  работу  по оформлению  паспортов социальных   маршрутов  Красный Холм – Ульянино, Красный Холм – Скоросово.

Открытие  данных  маршрутов  позволит  повысить  транспортную  доступность населения  в Лихачевском  и Барбинском  сельских  поселениях.

Организация перевозок по межрайонным  маршрутам  финансируется    за счет  средств  областного  бюджета.

.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере транспорта и дорожного хозяйства и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

8. К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Краснохолмского района относятся:

а) неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения района.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования района являются следующие:

- прочностные характеристики региональных дорог, межмуниципальных, местного значения и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть района в основном формировалась по старым нормативам;

- значительное количество сельских населенных пунктов не имеют связи с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, а, следовательно, свыше 3 тыс. человек в межсезонье становятся отрезанными от автодорог с твёрдым типом покрытия;

-  Результаты диагностики автодорог и межмуниципального значения и мостовых сооружений показывают, что более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Низкие транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной сети также связаны с тем, что за период 2012 - 2013 годов было принято в казну района на баланс  6 6 км бывших внутрихозяйственных автомобильных дорог, которые находились в неудовлетворительном состоянии и не отвечали техническим требованиям проезда автотранспорта. В настоящее время около 60 процентов этих дорог требует ремонта, капитального ремонта или реконструкции.

К существенным проблемам дорожной сети района относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования. В целом степень износа автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения достигла более 65 процентов.

Остро стоит проблема вывода транзитного транспорта за пределы города Красный Холм;

б) недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства области  и Краснохолмского района за счет бюджетных средств.

В Тверской области и Краснохолмском районе отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно - эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для  строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

На протяжении многих лет не обеспечивается потребность в необходимом объеме финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального и муниципального  значения, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление;

в) развитие предприятий дорожного хозяйства и обеспечивающих отраслей.

На территории района выполнение работ по содержанию и ремонту региональных,  межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог осуществляет 2 предприятия АО «Краснохолмское ДРСУ» и ООО «Краснохолмское ДРСУ», где наблюдается недостаток квалифицированных кадров, как инженерно-технических, так и механизаторов, дорожных рабочих. Средний возраст трудящихся в  организации близок к пенсионному. Отсутствие престижа профессии, низкая заработная плата.

9. В районе сложились следующие основные проблемы в транспортной отрасли:

а) высокий уровень социальной нагрузки (высокая доля граждан, обладающих правом льготного проезда) и низкий платежеспособный спрос на услуги общественного транспорта привели к убыточности пассажирских перевозок;

б) отсутствие эффективного механизма финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров по единому социальному проездному билету;

в) отсутствие порядка возмещения расходов, связанных с регулированием тарифов на перевозки;

г) отсутствие персонифицированного учета поездок пассажиров;

д) территориальная неравномерность развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время свыше 60 процентов населенных пунктов района не имеют устойчивой связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Последствиями указанных проблем являются следующее:

- недостаток предложений транспортных услуг;

- неудовлетворенность населения качествам перевозок.

Подраздел III

Основные направления решения проблем в сфере транспорта и дорожного хозяйства

10. Основными направлениями решения проблем в транспортной системе района являются:

а) обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства района в ускорение темпов экономического роста, улучшение качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности  отраслей экономики за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения мобильности населения и создания мультипликативного эффекта от развития дорожной сети в других отраслях;

б) преодоление инфраструктурных ограничений, связанных с высокой степенью  износа автомобильных дорог и искусственных сооружений, низким транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной сети района и высоким уровнем аварийности по сопутствующим дорожным условиям;

в) совершенствование системы управления дорожным хозяйством с целью повышения эффективности и результативности работы дорожного предприятия, улучшения его технического оснащения и кадрового обеспечения, стимулирования применения современных материалов, технологий, машин и оборудования при выполнении дорожных работ;

г) обеспечение благоприятного инвестиционного климата;

д) разработка системы персонифицированного учета поездок пассажиров;

е) анализ возможности изменения стоимости единого социального проездного билета;

ж) совершенствование нормативной правовой базы в области дорожного хозяйства и транспорта.

Подраздел 1V

Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации Муниципальной  программы

11. Приоритетами государственной и муниципальной политики в дорожной области на территории района являются:

а) развитие  опорной сети автомобильных дорог общего пользования , обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям и повышение

пропускной способности  дорожной сети, модернизация искусственных сооружений, а также строительства обходов крупных населенных пунктов;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) реформирование структуры и функций управления дорожным хозяйством района;

г) кадровая политика;

д) совершенствование управленческих технологий;

е) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования;

ж) формирование современной нормативной правовой базы развития транспортного комплекса, в т.ч. для привлечения дополнительных доходов в районный бюджет в рамках районного дорожного фонда;

з) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

и) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог с твердым покрытием для соединения с сетью автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

12. Приоритетами муниципальной  политики в транспортной отрасли на территории района являются:

а) совершенствование законодательства в части проведения конкурсных процедур;

б)  разработка транспортной стратегии региона;

в) контроль за исполнением договорных условий перевозчиками.

Раздел II

Цели программы

1. Целями программы являются:

а) развитие экономики муниципального образования

б) создание комфортных условий для проживания граждан

в) достижение удовлетворенности населения деятельностью администрации по развитию транспортной системы Краснохолмского района уровня 80%

г) обеспечение автобусным маршрутным движением по соответствующим дорогам в соответствии со СНиП «Автомобильные дороги»

д) обеспечение транспортных связей между жилыми домами, местом работы и объектами культурно-бытового значения, а также связь с центром района

е)  обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог

ж) повышение технического уровня состояния, пропускной способности автомобильных дорог

з)  повышение безопасности перевозок

и) обеспечение интеграции автомобильных дорог района в региональную и межрегиональную транспортную сеть

Раздел III

Подпрограммы

14. Достижение целей Программы обеспечивают следующие подпрограммы:

а) «Развитие сферы транспорта »

б) «Развитие дорожной сети автодорог района»

Подраздел I

Программа 1 «Развитие сферы транспорта »

15.	Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта » разработана с учетом критериев социально-экономического развития Тверской области и Краснохолмского района в период 2017 – 2019 годов.

Глава 1 Задачи подпрограммы

16. Выделение задач подпрограммы 1 и их соответствие цели «Повышение транспортной доступности населения» и  в муниципальном образовании «Краснохолмский район» обусловлено законом Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, транспортной стратегии РФ на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-Р.

17. Реализация подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих задач:

а) Задача 1 Подпрограммы

сохранение сети автобусных маршрутов муниципального значения;

б) Задача 2 Подпрограммы

расширение транспортного обслуживания населения посредством такси,

18 Показатели, с помощью которых оценивается решение  задачи 1 Подпрограммы,              являются:

Показатель1 Задачи1 Подпрограммы «Сохранение сети автобусных маршрутов муниципального значения»

– организация 4-х муниципальных маршрутов.

19 Показатели, с помощью которых оценивается решение  задачи 2 Подпрограммы,              являются:

Показатель1 Задачи2 Подпрограммы «Расширение транспортного обслуживания населения посредством такси»

– обеспечение деятельности не менее 2-х предприятий такси.

20. Значения показателей Подпрограммы 1 по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

21. Описание характеристик показателей задач Подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2

Мероприятия подпрограммы

22. Решение задачи 1 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- заключение договоров на транспортное обслуживание 3-х социальных маршрутов с транспортной организацией;

- осуществление софинансирования расходов на осуществление социальных пассажирских перевозок.

- возмещение расходов на осуществление пассажирских перевозок (автобус по городу) по переданным полномочиям

23. Решение задачи 2 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- создание благоприятного климата для создания альтернативных видов транспорта по пассажирским перевозкам,

24. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограмм1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

25. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 2701,9 тыс. руб.

26. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации муниципальной программы |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | Задача 1 Сохранение сети автомобильных маршрутов муниципального значения | 1004,7 | 848,6 | 848,6 | 2701,9 |
| 2 | Задача 2 Расширение транспортного обслуживания населения посредством такси | - | - | - | - |
|  | Итого тыс. руб. | 1004,7 | 848,6 | 848,6 | 2701,9 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети автодорог района»

Глава 1

Задачи программы

27 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие дорожной сети автодорог района»  (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма -2) осуществляется посредством решения следующих задач:

а)  Задача 1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог района» Подпрограммы 2.

б) Задача 2 «Проведение ремонтных работ на автодорожной сети района» Подпрограммы 2.

в) Задача 3 «Организация разработки проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ на  автодорожной сети района» Подпрограммы 2.

28 Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 1 Подпрограммы 2 являются:

а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Выполнение нормативов Порядка содержания автомобильных дорог».

29 Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 2 Подпрограммы 2 являются:

а) показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 2  «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог».

30 Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 3 Подпрограммы 2 являются:

а) показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 2  «Количество проектов для проведения ремонтных работ на автодорожной сети района».

31 Значения показателей задач Подпрограммы 2 по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

32 Описание характеристик показателей задач Подпрограммы 2 представлены в приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.

Глава 2

Мероприятия подпрограммы

33 Решение Задачи 1 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- проведения текущих работ

- ремонт и  содержанию  автодорог города по переданным полномочиям

- расходы на осуществление ОМСУ отдельных гос. полномочий Тверской обл. в сфере осуществления   дорожной  деятельности

34 Решение Задачи 2 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия :

- проведение ремонтных работ на отдельных автодорогах района.

35 Решение Задачи 3 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а)  Проведение конкурсных процедур по определению проектной организации для изготовления проектов на ремонт автодорог.

б) Заключение договоров с проектными организациями на проведение проектов на ремонт автодорог.

36 Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы

37. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 2, составит 23197,8 тыс. руб.

38 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 2 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 2 к настоящей Муниципальной программе

Таблица 2

| № п/п | Задачи Подпрограммы 2 | По годам реализации муниципальной программы |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог района» | 8586,2 | 7006,8 | 7006,8 | 22599,8 |
| 2 | Задача 2 «Проведение ремонтных работ на автодорожной сети района» | _ | - | - | - |
| 3 | Задача 3 «Организация разработки проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ на автодорожной сети района» | 400,0 | - | - | 400,0 |
|  | Итого тыс. руб. | 8986,2 | 7006,8 | 7006,8 | 22999,8 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации Муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией Муниципальной программы

39. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора программы;

б) определение мероприятий по реализации программы и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора программы при реализации программы;

г) учет, контроль и  анализ реализации программы.

40. Администратор программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией программы.

41. Ежегодно в срок до 15 января администратор программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации программы.

42. Ежегодный план мероприятий по реализации программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора программы.

43. Администратор программы осуществляет управление реализацией программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации программы.

44. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора программы обеспечивают своевременное и полное выполнение программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации Муниципальной программы

45. Мониторинг реализации программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации программы от ответственных исполнителей администратора программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора программы;

в) своевременную актуализацию программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

46. Мониторинг реализации программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы;

б) информации о достижении запланированных показателей программы.

47. Источниками информации для проведения мониторинга реализации программы являются:

а) ведомственная, муниципальная и региональная статистика показателей, характеризующих сферу реализации программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора программы о реализации программы;

в) отчеты администратора программы об исполнении районного бюджета;

г) другие источники.

48. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) полугодовую оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями администратора программы ежегодного плана мероприятий по реализации программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации программы;

в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации программы за отчетный финансовый год.

49. Администратор программы формирует отчет о реализации программы района за отчетный финансовый год по форме согласно приложению к постановлению Администрации района от 09.08.2013 № 212 «О Порядке разработки муниципальных программ, реализации и проведения оценки их эффективности в Муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район».

50. К отчету о реализации программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора программы по управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию управления реализацией программой;

г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их минимизации;

д) оценку эффективности реализации программы за отчетный финансовый год;

е) оценку вклада программы в решение вопросов социально-экономического развития района в отчетном финансовом году.

51. Администратор программы осуществляет оценку эффективности реализации программы и вклада программы в решение вопросов социально-экономического развития района согласно Методике оценки эффективности реализации программы района и вклада Муниципальной программы Краснохолмского района в решение вопросов социально-экономического развития района и определения рейтингов эффективности реализации районных программ Краснохолмского района и вклада программ района в решение вопросов социально-экономического развития района в соответствии с приложением к постановлению Администрации Краснохолмского района от 09.08.2013 № 212 «О Порядке разработки муниципальных программ, реализации и проведения оценки их эффективности в Муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район».

52. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор программы представляет на экспертизу в финансовый отдел, отдел экономики, инвистиций и муниципального заказа администрации района отчет о реализации программы за отчетный финансовый год.

53. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор программы представляет отчет о реализации программы за отчетный финансовый год и экспертные заключения финансового отдела, отдела экономики, инвистиций и муниципального заказа администрации района, в электронном виде и на бумажном носителе информации, подписанный руководителем администратора программы, в для формирования сводного доклада о реализации Муниципальных программ в отчетном финансовом году.

Подраздел III

Взаимодействие администратора Муниципальной программы

с исполнительными органами муниципальной власти Краснохолмского района

при реализации Муниципальной программы

54. Администратор программы при ее реализации взаимодействует с исполнительными органами муниципальной власти района при выполнении следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи» при решении следующих задач:

- задача 1 «Сохранение сети автобусных маршрутов муниципального значения»

- задача 2 «Расширение транспортного обслуживания населения посредством такси»;

б) подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети автодорог района» при решении задач:

-задача 3   «Организация разработки проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ на автодорожной сети района»

Подраздел IV

Взаимодействие администратора Муниципальной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснохолмского района при реализации Муниципальной программы

55. Администратор  программы при ее реализации взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований района при выполнении следующих подпрограмм:

а)  подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети автодорог района» при решении следующих задач:

-задача 2  «Проведение ремонтных работ на автодорожной сети района»;

Подраздел V

Взаимодействие администратора Муниципальной программы

с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами

массовой информации, с общественными объединениями, в том числе

с социально ориентированными некоммерческими организациями,

при реализации Муниципальной программы

56. Администратор программы при ее реализации взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при выполнении подпрограммы 1 «Развитие сферы транспорта »

при решении задач:

задача 1 «Сохранение сети автобусных маршрутов муниципального значения»

- задача 2 «Расширение транспортного населения посредством такси»;

Раздел VI

Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры

по управлению рисками

57. В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

58. К внешним рискам относятся:

а) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

б) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

в) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

59. К внутренним рискам относятся:

а) риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации.

В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

б) риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Государственной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

в) недостаточный уровень профессионального менеджмента.

С целью минимизации этого риска предусматривается повышение квалификации управленческих кадров.