            [image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 

                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	07.11.2012
	г. Красный Холм
	№ 324


	Об утверждении    Программы «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2013-2018 годы».


Рассмотрев представленную Программу  «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2013-2018 годы», администрация Краснохолмского района постановляет:

1. Утвердить    Программу  «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2013-2018 годы»  (прилагается).

2. Постановление  администрации Краснохолмского района  Тверской области  от 30.04.2011 № 102-1 считать  утратившим  силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Краснохолмского района                   А.А.Седова.
	Глава района
	В.Ю. Журавлев


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДЕНА

	Министр транспорта Тверской области
____________________     А.В. Суязов   

«____»______________ 2012г

м.п.
	постановлением администрации Краснохолмского района от 07.11.2012                 № 324
Глава Краснохолмского района

____________________         В.Ю. Журавлев

« 07» ноября   2012 года

м.п.


ПРОГРАММА

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2013-2018 годы»
2012 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

	Наименование Программы
	Программа «Развитие  сферы  транспорта, связи и  дорожного хозяйства  муниципального  образования Тверской  области «Краснохолмский район» на 2013-2018годы»

	Администратор  Программы
	Администрация Краснохолмского района

	Дата  утверждения  Программы
	Постановление  администрации Краснохолмского района Тверской области от 07.11.2012 № 324

	Сроки реализации Программы
	2013 – 2018 гг.

	Основные задачи Программы
	· Развитие  дорожного хозяйства  муниципального  образования

· Повышение  транспортной  доступности  населения

· Создание  условий  для  широкого  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  муниципальном  образовании


	Ожидаемые результаты

реализации  Программы 
	· Развитие  экономики  муниципального  образования

· Создание комфортных условий для проживания граждан;

· Повышение технического уровня состояния, пропускной способности автомобильных дорог;

·  Достижение удовлетворенности населения деятельностью Администрации по развитию транспортной системы Краснохолмского  района уровня 80%
· Достижение удовлетворенности населения информационной открытостью Администрации Краснохолмского  района в сфере информационных технологий и связи на уровне 80 % от числа опрошенных;

·  Создание единой системы позиционирования и мониторинга транспортных средств на территории Тверской области с использованием технологии навигационных  систем.

· Обеспечение транспортных связей между жилыми домами, местом работы и объектами культурно-бытового значения, а также связь с центром района;
· Улучшение  и  расширение  условий  информационного  обслуживания  граждан  на  основе  современных  технологий  и средств  связи;

· Реализация экономических, административных и культурных связей района с областным центром и другими районами.

	Объем  и  источники финансирования
	(тыс. руб.)

Муниципальные  заказчики

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год
2017 год
2018
год
Администрация Краснохолмского  района,  

32231,1

5333,1

5347,6

5362,8

5378,8

5395,8

5413,2

в  том  числе:

- развитие  дорожного хозяйства МО;

26163,6

4360,6

4360,6

4360,6

4360,6

4360,6

4360,6

- повышение транспортной  доступности населения.

6067,5

972,5

987,0

1002,2

1018,2

1035,0

1052,6 

Общий  объем  финансирования Программы  составляет    32231,1 тыс. руб.  



	Основные  механизмы  реализации Программы
	Реализация Программы  осуществляется  администрацией  Краснохолмского района совместно  с  администрациями  городского  и сельских  поселений  в  течение  разработанного  периода   путем  достижения  предусмотренной  в Программе   цели, исходя  из  необходимости  достижения  плановых значений  показателей Программы. 

	Основные  механизмы  мониторинга реализации Программы 
	В  течение  всего  периода  реализации Программы  администрацией  Краснохолмского  района   Тверской  области  осуществляется  мониторинг  реализации  Программы  путем  составления  отчетов  о  ее  реализации. 


I. Содержание   проблем   и обоснование необходимости их   решения программными методами.
Краснохолмский  район  расположен  на  северо-востоке  Тверской  области, в 175 км  от  областного  центра.  Граничит  с  Весьегонским, Молоковским, Бежецким и Сонковскими  районами, а также  Брейтовским и Некоузским  районами  Ярославской  области. Территория  района  занимает  1495,6 кв. км. 

Административным  центром  является г. Красный  Холм. На 01.01.2012 г.  население  района  составляло  11,4 тыс. чел.,  в том  числе   городское – 5.5 тыс.  чел.,  сельское – 5,9 тыс. чел. Численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  - 6,8 тыс.  человек. Краснохолмский  район  включает  в себя  10 муниципальных  образований,  из  них  9  поселений  - сельские. 
Программа «Развитие  сферы  транспорта, связи и  дорожного хозяйства  муниципального  образования Тверской  области «Краснохолмский район» на 2013-2018 годы» направлена на развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населения, внедрение  информационно-коммуникационных технологий  на территории муниципального  образования.
А). Дорожное хозяйство.
Транспортная инфраструктура района в силу своего географического положения и специфики развития расположена на перекрестке транспортных потоков. 
По  территории  Краснохолмского   района проходит  железнодорожная  магистраль Москва-Санкт-Петербург (через Савелово, Сонково, Пестово) с двумя  разъездами  в д. Дор и д. Остолопово.  С  юга  на  север  район  пересекает   автомобильная  дорога  территориального  значения  Тверь-Череповец. По  району    проходят  дороги, соединяющие  Тверскую  область   с Вологодской  областью  через г. Весьегонск., п. Сандово, обеспечивая   выход  на  Ярославскую  область. На территории района эксплуатируются   автомобильные дороги 1,2,3 классов, нефтепроводы, высоковольтные ЛЭП. По  многим  автодорогам  проходят  социально-значимые  автобусные  и школьные  маршруты.
            Протяженность  автодорог  Краснохолмского района,  находящихся  на  обслуживании Тверского  территориального  дорожного  фонда  составляет 374,9 км, в   т.ч.  в асфальтобетонном  покрытии  - 221,5  км. 

 Общая  протяженность автодорог   местного  значения в Краснохолмском   районе  составляет  142,4  км., в том  числе   протяженность  межпоселковых  автодорог  - 57,6 км., из  которых   гравийные  составляют 1  км., грунтовые – 56,6 км. (98,3%).  Протяженность  дорог  в населенных  пунктах, включая  городское  поселение г. Красный Холм, составляет 84,8  км., из  которых  автодороги  с  асфальтобетонным покрытием  составляют  14,08 км., гравийные – 3,15 км., 67,57 км. – грунтовые (или 79,7%). Техническое состояние межпоселковых автодорог  и  дорог  в населенных  пунктах (особенно   в  сельских  поселениях) с покрытием в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Информация  об  автомобильных  дорогах  муниципального  образования  «Краснохолмский  район»  представлена  в приложениях:

- Приложение 1. «Перечень  дорог между  населенными  пунктами  Краснохолмского  района, не  находящихся  на  обслуживании  Тверского  территориального  дорожного  фонда»; 

- Приложение 2. «Перечень  дорог в населенных  пунктах Краснохолмского  района».

В 2011 году  администрацией  Краснохолмского  района  была  разработана  и  утверждена Собранием депутатов  района  «Комплексная  программа  развития  улично-дорожной  сети   местного  значения   муниципального  района  и поселений МО «Краснохолмский  район»  на 2010-2015 годы».

             Транспорт непосредственно влияет на трудовую и
культурно-бытовую активность населения, в значительной степени
определяя технический и социальный прогресс общества. Рост  интенсивности дорожного движения на дорогах города и района приводит   к возрастанию  изнашивающего воздействия автомобилей на дорожное полотно. Следствием чего является   увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ, эта тенденция с каждым годом возрастает.
Улично-дорожная сеть, построенная   в 60 - 70-х годах под существующие в то время нагрузки,  с момента ввода в эксплуатацию не подвергалась капитальному ремонту. Первоочередная задача администрации  района -   произвести реконструкцию или капитальный ремонт существующих дорог, а также превратить грунтовые дороги в жилой застройке в автомобильные дороги в асфальтобетонном исполнении.
К проблемам улично-дорожной сети города Красный Холм   и   Краснохолмского  района  можно отнести  следующее:  

-рост доли тяжелого грузового транспорта в составе потоков;
-низкий уровень благоустройства  дорожной сети; 

-отсутствие системы ливневой канализации в городе.
Для поддержания улично-дорожной сети района  в состоянии, которое отвечает требованиям  безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия  проезжей части, ремонт мостов и пешеходных переходов, трубопереездов.

Объекты, по которым проводятся ремонтные работы,  определяются на основании  проводимых    комплексных проверок улично-дорожной сети   по признакам необходимости   и приоритетности, особое внимание уделяется дорогам, по которым производится  подвоз учащихся  к школам. 

Реализуемые мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации  в  районе   ведутся по следующим направлениям:

-ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах города и района в период весенней распутицы;
-повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов;
-приобретение высокопроизводительной  дорожной и уборочной техники;
- устройство искусственных неровностей;

-  установка дорожных знаков.

В рамках работ  по ремонту линий наружного освещения проводится замена светильников и опор.

             Программа включает  в себя мероприятия по развитию дорог и благоустройству Краснохолмского   района, повышающие транспортную доступность объектов промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры,   что  позволит  развитию   промышленности, сельского  хозяйства,     туризма   в районе. 

Применение Программы   позволяет системно направлять  средства  местного бюджета на развитие  улично-дорожной сети района  и привлечь дополнительные источники финансирования мероприятий, направленных на решение проблем.


С  2010г.  в  полномочия  муниципального  образования  передано  содержание  дорог  третьего  класса  межмуниципального  значения. В 2011  и 2012 годах победителем  аукциона   по  выполнению  данного  вида  работ     признано   ОАО « Краснохолмское   ДРСУ».
Основные  мероприятия  по реализации  задач  развития  дорожного хозяйства муниципального  образования  изложены  в Приложении  3 «Цели, задачи, плановые  показатели  эффективности, примерные  мероприятия  реализации  и  примерные  действия  по  выполнению  мероприятий Программы  «Развитие   сферы  транспорта, связи  и дорожного хозяйства муниципального  образования «Краснохолмский район» Тверской области  на 2013-2018 годы».

Б). Повышение  транспортной  доступности  населения.

Общая  ситуация  с  организацией  транспортного  обслуживания населения  Краснохолмского  района   - удовлетворительная. Население  района  имеет  возможность  пользоваться  железнодорожным  и  автобусным    транспортом.   Автоперевозки  пассажиров  в районе  осуществляет Краснохолмский  транспортный  отряд филиала   ОАО «Тверьавтотранс» и ООО «Парус». ООО «Парус»  занимается  междугородними   перевозками   пассажиров, проходящих  через Красный Холм  маршрутах:  (Тверь – Молоково, Весьегонск, Сандово, Весьегонск – Москва,  Бежецк – Санкт – Петербург).
Филиал ОАО «Тверьавтотранс» Краснохолмский  транспортный  отряд  работает  с  2008 года  и  располагается   на  бывшей  базе МУП «Краснохолмское  АТП», предоставленной   на  праве  безвозмездного  пользования. Отряд  укомплектован 10  автобусами ПАЗ  2007 года  выпуска.

Основными видами перевозок, осуществляемых автобусами, являются:

- перевозка работников от места жительства к месту работы;

- перевозка  граждан  от места жительства к местам предоставления социальных услуг, в первую очередь медицинской помощи  и образования, в том числе  граждан, проживающих в сельской местности.
Так как большая часть сельского населения Краснохолмского   района составляют люди среднего возраста и пенсионеры, вопрос о транспортной доступности населения до районного  центра является  очень актуальным. Поэтому, сохранение социально-значимых маршрутов является главной задачей  для  администрации района. 
	Наименование  социально-значимых  маршрутов.
	Ед. изм.
	Периодичность рейсов

	Красный Холм – Бекрень 
	Рейсы
	2 раза  в день  в течение 2 дней  в  неделю

	Красный Холм –Васильки
	Рейсы
	2 раза  в день  в течение 2 дней  в  неделю

	Красный Холм -Александровка
	Рейсы
	1 раз  в день в течение 2 дней в неделю


Администрацией  Краснохолмского  района  планируется  провести подготовительную  работу  по оформлению  паспортов социальных   маршрутов  Красный Холм – Ульянино, Красный Холм – Скоросово.

Открытие  данных  маршрутов  позволит  повысить  транспортную  доступность населения  в Ульянинском  и Высокушинском  сельских  поселениях. 

Восстановлено  автобусное сообщение  на маршруте Красный Холм-Бежецк в полном объеме, то есть     ежедневно  три рейса.

Организация перевозок по межрайонным  маршрутам  финансируется    за счет  средств  областного  бюджета. 
В городе Красный Холм  существует  один городской маршрут, связывающий  железнодорожный  вокзал  с  центральной  частью  города  и  п. Неледино. 

В 2012 году транспортный парк на школьных маршрутах насчитывает 7 специально оборудованных транспортных средств  и полностью обеспечивает школьные перевозки.

 Основные  мероприятия  по реализации  задач  повышения  транспортной  доступности  населения   муниципального   образования  изложены  в Приложении 3 «Цели, задачи, плановые  показатели  эффективности,  примерные  мероприятия  реализации  и примерные  действия  по  выполнению  мероприятий Программы  «Развитие   сферы  транспорта, связи  и дорожного хозяйства муниципального  образования «Краснохолмский район» Тверской области на 2013-2018 годы».

В). Создание  условий для  широкого   использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  муниципальном  образовании.
               В  Краснохолмском  районе         услуги  междугородной и международной  телефонной  связи  населению  предоставляет          Краснохолмский  узел  электросвязи  Тверского  филиала  ОАО «Центр-Телеком.  Ежегодно  увеличивается    число  абонентов  сотовой  связи сети «БИЛАЙН», «МТС»,  «МЕГАФОН». Администрацией  района  совместно  с  Тверским филиалом   ЗАО  «Смоленская сотовая  связь», именуемого  в дальнейшем «Теле-2 Тверь»,   решен вопрос   размещения  оборудования   базовой  станции  сотовой  связи,  стандарта  GSM  -1800,  на  землях  Краснохолмского  района,  что  улучшит   качество  сотовой  связи  с  одновременным  проведением мониторинга  лесного хозяйства  района. 

По данным статотчета в школах имеется  148  компьютера, из них 24  приобретено в  2012 году.  130 компьютеров (87,8 %)  используется в образовательном процессе. Силами ЛТУ-№1 ЦКТОЭ №1 организован  доступ  к  сети Интернет  во  всех  муниципальных  образовательных учреждениях  района.   В базовых школах созданы электронные базы данных библиотечного фонда школ, создаются электронные библиотеки. В управленческие функции  руководства школ активнее  начинают внедряться ИК-технологии: вводится унифицированный документооборот, созданы базы данных по обучающимся и  по педагогическим  кадрам, апробируется с 2010-2011 учебного года  электронный классный  журнал. Статистическая отчетность по формам РИК-76, ош-1, Д-12, Д-4, Д-6, Д-8, Д-11, РИК-83, НД-1 сдана в департамент образования  по программе  «ПКМОРФ».
Полученное  по Нацпроекту «Образование» оборудование активно используется  в базовых школах  (МОУ «Краснохолмская сош № 1», МОУ «Краснохолмская сош № 2 им.С.Забавина»). В этих школах созданы и активно работают ИЦШ (информационные центры школ). В целях распространения опыта учителей базовых школ открытые уроки для учителей сельских  школ проводятся с применением  современных информационно-коммуникационных технологий. Уроки проводятся в ИЦШ, в оборудованных комплектами учебного  и учебно-лабораторного оборудования  кабинетах  (химии, физики, географии, биологии). Обеспечена доступность Интернет-услуг для обучающихся, в т.ч и сельских.

  Регулярно  обновляется   информация на школьных  сайтах.
  Получение базовыми школами комплекта дополнительного оборудования для ИЦШ (информационных центров школы),  позволило на практике осуществить  проведение мероприятий в режиме он-лайн: участие в 4-х видеоконференциях, организованных ГУ «Тверьинформобр», участие в селекторном совещании с Губернатором Тверской области в формате видеоконференцсвязи   на базе МОУ «Краснохолмская сош № 1», проведение  викторины патриотической направленности в формате ВКС между МОУ «Краснохолмская сош № 1»  и МОУ «Хабоцкая сош». 

  Администрация Краснохолмского района  имеет   сайт в сети  Интернет. В результате  участия  Администрации  Краснохолмского  района    в реформе  бюджетного  процесса, направленного  на  повышение  эффективности бюджетных  расходов  и  качества  оказания  муниципальных  услуг,  в муниципальные  учреждения  района   направлены    средства   на  приобретение  оргтехники,  подключение  к  сети Интернет, поддержку  сайтов и др. Например  за 9 месяцев 2012 года  на   эти  цели  было  израсходовано   280,9  тыс.  руб., что  позволило  повысить  качество  ряда предоставляемых  муниципальных  услуг, обеспечить доступ к внешним информационным ресурсам.. 

                 Проведена   установка  таксофонов  в городе и на селе. В  целях  улучшения   и  расширения   условий  информационного  обслуживания  граждан  на  основе  современных  технологий  и средств  связи с 2009г.  в г. Красный Холм  на базе  центральной  районной  библиотеки  функционирует  деловой  информационный  центр. В  2011г. открыты    подобные  центры  в  Нивском  сельском  поселении  д. Бекрень  и   Большерагозинском  сельском  поселении д.Юрово. 
  В  связи с сокращением   штата  в ЛТУ №1 (г. Красный Холм)  Тверского  филиала  ОАО «ЦентрТелеком,  численность ИТР  и работников  в структурном  подразделении  в настоящее  время   составляет  всего  9  человек,  в том  числе  ИТР – 2  человека, электромонтеры – 7  человек.  Учитывая,  что  на обслуживании подразделения   находятся 13  сельских АТС, центральная  квазиэлектронная  АТС «Исток», более 900 км. кабельных линий, более 2000 городских и 700  сельских  абонентов  сети общего пользования,  то  в сложившейся  ситуации возникают  предпосылки  к  возникновению   чрезвычайных  ситуаций, ущерб  и  последствия  от  которых  могут  быть  несоизмеримы с   уменьшением  расходов   по  содержанию  персонала  в рамках  реализации приказа « О  сокращении численности персонала». Оставшийся  штат   работников, имея  в распоряжении  всего  одну  единицу  автотранспорта,  физически  не  в  состоянии    в полном  объеме   производить  плановый  ремонт, профилактическое  обслуживание и  устранение  повреждений  на  линиях  и  сооружениях  связи согласно  техническим   нормам   и требованиям   и  с   надлежащим    качеством.  

Капитальный  и текущий  ремонт  на  линиях  и  сооружениях  связи  проводится  в  недостаточных  объемах,  как  из-за  отсутствия  материалов,  так  и из-за  отсутствия    достаточного  количества   электромонтеров. Воздушно- столбовые    линии  связи  не ремонтируются.  Износ  линейного  хозяйства   достигает критических показателей (более 80 %). Возникают   многочисленные  аварийные  ситуации,  устранение  которых  требует  значительного  времени. В настоящее время состояние  фиксированной связи в сельской местности  зависит  от  электроснабжения.

Исходя  из  вышеизложенного, администрация  Краснохолмского  района  считает  одной  из  основных  задач разработать  совместно  с  Тверским филиалом  ОАО «Центр Телеком»,   мероприятия  по  решению  данной проблемы, обеспечивающей  надежность  и надлежащее  качество  услуг, предоставляемых  ОАО «ЦентрТелеком».

               С 01.04.2011г. в Краснохолмском районе  начала  работу  ЕДДС.

Основные  мероприятия  по реализации  задач  создания   условий для  широкого   использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  муниципальном  образовании изложены  в Приложении 3 «Цели, задачи, плановые  показатели  эффективности,  примерные  мероприятия  реализации  и  примерные   действия  по  выполнению  мероприятий Программы  «Развитие   сферы  транспорта, связи  и дорожного хозяйства муниципального  образования «Краснохолмский район» Тверской области  на 2013-2018годы».

II. Срок реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2018 годов.

Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы приведены  в приложении 4.

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы с плановыми сроками их выполнения приведен в приложении 5.

III.Описание механизмов реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется Администрацией Краснохолмского   района Тверской области в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация Краснохолмского   района Тверской области осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

1) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

2) обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий;

3) принимает все необходимые меры для получения ресурсов из областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников;

4) проводит рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий.
IV. Описание механизмов мониторинга реализации Программы. 

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Ежегодный  и  квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактической эффективности  реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

в) фактически выполненных ключевых действий по реализации   мероприятий Программы.

Квартальный мониторинг реализации Программы  осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования Тверской области Министерство транспорта   Тверской области отчета о реализации Программы согласно установленной форме.

Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, Администрацией Краснохолмского   района Тверской области в Министерство транспорта   Тверской области годового отчета о реализации Программы согласно установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

Годовые отчеты о реализации Программы публикуются в местных средствах массовой информации, размещаются в открытом доступе на официальном сайте Администрации Краснохолмского   района  Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ МЕЖДУ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ТВЕРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ АВТОДОРОГИ
	ПРОТЯЖЕННОСТЬ,

км
	ВИД ПОКРЫТИЯ

	
	
	
	ц/б
	а/б
	гравийные
	грунтовые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Бортница – Боярское
	0,5
	-
	-
	-
	0,5

	2
	Хвощино – Большое Рагозино
	4
	-
	-
	-
	4

	3
	Подъезд к д. Анисимово
	1
	-
	-
	-
	1

	4
	Красный Холм – д. Мокрени
	0,6
	-
	-
	-
	0,6

	5
	Высокуша – Бабино - Полежаиха
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	6
	Высокуша – Путилово
	1,0
	-
	-
	1,0
	-

	7
	Холмцы – Завидово
	0,6
	-
	-
	-
	0,6

	8
	Слудново – Ведерница
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	9
	Подъезд к д. Пальниково
	1,5
	-
	-
	-
	1,5

	10
	Подъезд к д. Буньково
	0,5
	-
	-
	-
	0,5

	11
	Глебени – Костево
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	12
	Лаптево – Кокошкино
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	13
	Ивакино – Пронино
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	14
	Ивакино – Новорощино
	0,3
	-
	-
	-
	0,3

	15
	Черная – Рычманово
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	16
	Ивакино – Володино
	2,2
	-
	-
	-
	2,2

	17
	Хабоцкое – Лизиково
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	18
	Хабоцкое – Юрицево
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	19
	Струбищи – Куднево
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	20
	Подъезд к д. Красново
	1,4
	-
	-
	-
	1,4

	21
	Братское – Горчаково - Чернава
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	22
	Мартыново – Осташково
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	23
	Бекрени – Васьки
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	24
	Бекрени – Лопатиха
	1,5
	-
	-
	-
	1,5

	25
	Бекрени – Гришки
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	26
	Рачево – Седнева
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	27
	Нивы – Дашкино
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	28
	Дорога Пахирево – Утехово
	0,4
	-
	-
	-
	0,4

	29
	Гаврилово – Пруды
	1,5
	-
	-
	-
	1,5

	30
	Большая Погорелка - Муравьево
	2,5
	-
	-
	-
	2,5

	31
	Большая Погорелка - Остров
	2,0
	-
	-
	-
	2,0

	32
	Ульянино – Сутоки
	0,6
	-
	-
	-
	0,6

	33
	Хвощино-Володино
	3,0
	
	
	
	3,0

	34
	Ульянино-Костино
	2,5
	
	
	
	2,5

	35
	Мартыново-Поповка
	2,5
	
	
	
	2,5

	36
	Васильки-Потешкино
	1,5
	
	
	
	1,5

	37
	Подьезд к д. Григорово
	1,5
	
	
	
	1,5

	
	итого
	57,6
	-
	-
	1,0
	56,6


Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ  В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ АВТОДОРОГИ
	ПРОТЯЖЕННОСТЬ,

км
	ВИД ПОКРЫТИЯ

	
	
	
	ц/б
	а/б
	гравийные
	грунтовые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	Городское поселение г. Красный Холм
	
	
	
	

	1
	ул. Мясникова
	2,3
	
	2,3
	
	

	2
	ул. Победы
	0,22
	
	0,22
	
	

	3
	ул. Никитина
	0,81
	
	0,81
	
	

	4
	ул. Свободы
	0,65
	
	0,65
	
	

	5
	ул. Первомайская
	1,05
	
	
	
	1,05

	6
	ул. Октябрьская
	1,5
	
	1,5
	
	

	7
	ул. Ленина
	2,2
	
	2,2
	
	

	8
	ул. Калинина
	0,34
	
	0,34
	
	

	9
	ул. Льва Толстого
	0,67
	
	0,67
	
	

	10
	ул. Садовая
	0,8
	
	
	
	0,8

	11
	ул. Чистякова
	1,3
	
	
	
	1,3

	12
	ул. Островского
	0,63
	
	
	
	0,63

	13
	ул. Базарная
	2,1
	
	0,6
	
	1,5

	14
	ул. Молодежная
	0,7
	
	
	
	0,7

	15
	ул. Новобазарная
	0,51
	
	
	
	0,51

	16
	ул. Новонабережная
	1,0
	
	
	
	1,0

	17
	ул. Советская
	1,4
	
	0,7
	
	0,7

	18
	ул. Коммунистическая
	1,4
	
	0,7
	
	0,7

	19
	ул. Красноармейская
	2,2
	
	
	
	2,2

	20
	ул. Зарецкая
	0,32
	
	
	
	0,32

	21
	ул. Старонабережная
	0,32
	
	
	
	0,32

	22
	ул. Набережная
	0,4
	
	0,4
	
	

	23
	ул. Строителей
	0,22
	
	0,22
	
	

	24
	ул. Новозаводская
	1,5
	
	1,5
	
	

	25
	ул. Заводская
	0,82
	
	
	
	0,82

	26
	ул. Новопромышленная
	0,70
	
	
	0,35
	0,35

	27
	ул. Краснофлотская
	0,60
	
	
	
	0,6

	28
	ул. Пионерская
	0,63
	
	
	
	0,63

	29
	п. Железнодорожный
	0,50
	
	0,50
	
	

	30
	пер. Авиахима
	0,46
	
	0,46
	
	

	31
	пер. Мясникова
	0,28
	
	0,28
	
	

	32
	пер. Загородный
	0,26
	
	
	
	0,26

	33
	Малый пер. Свободы
	0,600
	
	
	
	0,600

	34
	пер. Свободы
	0,39
	
	
	
	0,39

	35
	пер. Глухой
	0,46
	
	
	
	0,46

	36
	пер. Строителей
	0,120
	
	
	
	0,12

	37
	пер. Ивановский
	0,46
	
	
	
	0,46

	38
	пер. Механизаторов
	0,26
	
	
	
	0,26

	
	Итого:
	32,1
	
	14,08
	0,35
	17,67

	
	Высокушинское сельское поселение
	
	
	
	

	39
	д.Путилово
	1,,2
	
	
	
	1,,2

	40
	д.Григорово
	0,7
	
	
	
	0,7

	41
	д.Бабино
	0,7
	
	
	
	0,7

	42
	д.Полежаиха
	0,8
	
	
	
	0,8

	43
	д.Высокуша
	1,5
	
	
	
	1,5

	44
	д.Бибирево
	0,5
	
	
	
	0,5

	45
	д.Кочерово
	0,6
	
	
	
	0,6

	46
	д.Лобнево
	0,8
	
	
	
	0,8

	47
	д.Завидово
	0,3
	
	
	
	0,3

	48
	д.Холмцы
	0,6
	
	
	0,6
	

	49
	д.Васюнино
	1,0
	
	
	
	1,0

	50
	д.Кесово
	1,0
	
	
	
	1,0

	51
	д.Фоминка
	0,6
	
	
	
	0,6

	52
	д.Деревково
	1,0
	
	
	
	1,0

	53
	д.Медведево
	0,5
	
	
	
	0,5

	54
	д.Петелино
	0,6
	
	
	
	0,6

	
	Итого:
	12,4
	
	
	0,6
	11,8

	
	Большерагозинское сельское поселение
	
	
	
	

	55
	д.Нави
	1,0
	
	
	
	1,0

	56
	д. Раменье
	0,7
	
	
	0,7
	

	57
	д. Анисимово
	1,2
	
	
	
	1,2

	58
	д. Мокрени
	0,6
	
	
	
	0,6

	
	Итого:
	3,5
	
	
	0,7
	2,9

	
	Ульянинское сельское поселение
	
	
	
	

	59
	д. Ульянино
	0,5
	
	
	0,5
	

	60
	д.Селилово
	0,4*
	
	
	
	0,4

	61
	д Сутоки
	0,3
	
	
	
	0,3

	62
	д. Суслово
	0,5
	
	
	
	0,5

	63
	д .Бельково
	0,5
	
	
	
	0,5

	64
	Д.Гущино
	0,2
	
	
	
	0,2

	
	Итого:
	2,4
	
	
	0,5
	1,9

	
	Утеховское сельское поселение
	
	
	
	

	65
	д.Утехово
	0,4
	
	
	
	0,4*

	66
	д.Толстиково
	0,7
	
	
	
	0,7

	67
	д.Гаврилово
	0,8
	
	
	
	0,8

	68
	д.Покровское
	0,2*
	
	
	
	0,2

	69
	д. Петрушино
	1,0
	
	
	
	1,0

	70
	д.Пруды
	0,7
	
	
	
	0,7

	71
	д. Думино
	0,6
	
	
	
	0,6

	72
	д.Ргени
	0,3
	
	
	
	0,3

	
	Итого:
	4,7
	
	
	
	4,7

	
	Глебенское сельское поселение
	
	
	
	

	73
	д.Глебени
	1,0
	
	
	1,0
	

	74
	д.Буньково
	0,2
	
	
	
	0,2

	75
	д.Костево
	0,3
	
	
	
	0,3

	76
	д.Кокошкино
	0,2
	
	
	
	0,2

	77
	д.Володино
	0,4
	
	
	
	0,4

	78
	д.Черная
	0,3
	
	
	
	0,3

	79
	д.Афанасово
	0,3
	
	
	
	0,3

	80
	д.Пронино
	0,2
	
	
	
	0,2

	81
	д.Новое Рощино
	0,3
	
	
	
	0,3

	82
	д.Лысково
	0,2
	
	
	
	0,2

	
	Итого:
	3,4
	
	
	1,0
	2,

	
	Нивское сельское поселение
	
	
	
	
	

	83
	д. Нивы
	0,5
	
	
	
	0,5

	84
	д. Бекрень
	0,4
	
	
	
	0,4

	85
	д.Дашкино
	0,2
	
	
	
	0,2

	86
	д.Васьки
	0,3
	
	
	
	0,3

	87
	д.Гришки
	0,3
	
	
	
	0,3

	88
	д.Лопатиха
	0,4
	
	
	
	0,4

	89
	д.Седнева
	0,2
	
	
	
	0,2

	90
	с. Рачево
	0,7
	
	
	
	0,7

	
	Итого:
	3,0
	
	
	
	3,0

	
	Мартыновское сельское поселение
	
	
	
	

	91
	д .Крапивкино
	1,0
	
	
	
	1,0

	92
	д. Васильки
	1,5
	
	
	
	1,5

	93
	д. Черницино
	0,7
	
	
	
	0,7

	94
	д .Огибалово
	0,7
	
	
	
	0,7

	95
	с.Болонино
	1,0
	
	
	
	1,0

	96
	д.Потешкино
	0,3
	
	
	
	0,3

	
	Итого:
	5,2
	
	
	
	5,2

	
	Лихачевское сельское поселение
	
	
	
	

	97
	с.Хабоцкое 
	1,5
	
	
	
	1,5

	98
	д.Куднево
	0,5
	
	
	
	0,5

	99
	д.Лизиково
	0,4
	
	
	
	0,4

	100
	д.Юрицево
	0,3
	
	
	
	0,3

	101
	д.Семеновское
	0,6
	
	
	
	0,6

	102
	д.Красново
	0,7
	
	
	
	0,7

	
	Итого:
	4,0
	
	
	
	4,0

	
	Барбинское сельское поселение
	
	
	
	

	103
	д. Барбино
	2,5
	
	
	
	2,5

	104
	д. Бортница
	2,0
	
	
	
	2,0

	105
	д. Дымцево
	0,6
	
	
	
	0,6

	106
	д. Косяково
	1,5
	
	
	
	1,5

	107
	д. Сварухино
	1,0
	
	
	
	1,0

	108
	д. Терешково
	1,0
	
	
	
	1,0

	109
	д. Трещевец
	1,2
	
	
	
	1,2

	110
	д. Горка
	1,5
	
	
	
	1,5

	111
	д. Грудино
	1,2
	
	
	
	1,2

	112
	д. Починок
	0,3
	
	
	
	0,3

	113
	д.Боярское
	0,3
	
	
	
	0,3

	114
	д. Прокино
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	Итого:
	14,1
	
	
	
	14,1

	
	Итого по поселениям:
	84,8
	
	14,08
	3,15
	67,57


 Приложение 3
Цели, задачи, плановые показатели эффективности, мероприятия реализации и действия

по выполнению мероприятий программы «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2013-2018годы»

	N     
п/п
	Цели, задачи, их    
показатели, мероприятия
и действия по      
выполнению мероприятий
	Муниципальные        
заказчики, 
ответственные за     
реализацию 
мероприятий
	Единица    
изм.
	Периодичность     
сбора
	первый 
год    
планового   
периода
2013
	второй 
год    
планового   
периода
2014
	третий
год    
планового   
периода
2015
	четвертый
год    
планового   
периода
2016
	пятый
год    
планового   
периода
2017
	шестой
год    
планового   
периода
2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель       
	Содействие   социально-экономическому
развитию  муниципального образования             
	Администрация Краснохолмского района


	тыс.  
рублей
	
	5333,1
	5347,6
	5362,8
	5378,8
	5395,6
	5413,2

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	290,0
	304,5
	319,7
	335,7
	352,5
	370,1

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	5043,1
	5043,1
	5043,1
	5043,1
	5043,1
	5043,1

	 Показатели 
цели       
	Удовлетворенность  населения  деятельностью органов         местного
самоуправления          муниципального          
образования   в    сфере информационных          
технологий и связи      
	
	%
	Один раз в
год
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	
	Удовлетворенность       населения  деятельностью органов         местного
самоуправления   муниципального          
образования   в    сфере транспорта              
	
	%
	Один раз в
год
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	
	Удовлетворенность       населения  деятельностью органов         местного
самоуправления     муниципального          
образования   в    сфере  дорожного хозяйства     
	
	%
	Один раз в
год
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Задача 1   
	Развитие       дорожного хозяйства муниципального образования             
	Администрация Краснохолмского района


	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели 
задачи 1   
	Общая      протяженность автомобильных      дорог местного значения       
	
	км
	Один раз в
полугодие
	142,4
	142,4
	142,4
	142,4
	142,4
	142,4

	
	Протяженность   автомобильных      дорог
местного   значения    с твердым покрытием       
	
	км
	Один раз в
полугодие
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2

	
	Общая      протяженность улично-дорожной  сети  в населенных       пунктах
муниципального   образования  с   твердым
покрытием               
	
	км
	Один раз в
полугодие
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2

	Мероприятие 1.1        
	Строительство,  реконструкция          и
проектирование     автомобильных      дорог
местного значения       
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
действия по
выполнению 
мероприятия
1.1       
	Разработка и утверждение муниципальных   правовых актов в сфере  дорожного  хозяйства:              
-     о     долгосрочной программе       развития
муниципальной   сети   и ремонта  улично-дорожной сети;                   
	
	квартал
	
	1,4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
	-    о     классификации автомобильных      дорог местного значения;      
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-       о        перечне автомобильных      дорог
местного значения;      
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-     о      сохранности автомобильных  дорог  (в части выдачи  разрешений на             перевозку транспортными средствами
крупногабаритного      и тяжеловесного  груза  по  дорогам         местного значения);              
 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  
Мероприятие 1.2         
	Содержание автомобильных
дорог и  сооружений   на
них                     
	
	тыс.  
рублей
	
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6

	Мероприятие 1.2.1
	Осуществление  отдельных государственных полномочий  Тверской области  в  сфере   осуществления  дорожной деятельности по  содержанию  автомобильных дорог  общего пользования  межмуниципального  значения  3 класса
	Администрация Краснохолмского района 
	Тыс. руб. 
	
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6
	4360,6

	
действия по
выполнению 
мероприятия
1.2.1         
	Размещение   заказа   на выполнение    работ   по содержанию автомобильных
дорог общего пользования   межмуниципального  значения в летний и зимний периоды         
	
	квартал
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
	Заключение   контракта
на  выполнение  работ по содержанию автомобильных дорог  общего пользования   межмуниципального  значения в летний и зимний периоды         
	
	квартал
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
	Подписание  акта приемки и    сдачи   результатов работ           согласно
заключенному   контракту
на  выполнение  работ по содержанию автомобильных дорог  общего пользования в летний и зимний периоды          
	
	квартал
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
Мероприятие 1.3        
	Капитальный   ремонт   и  ремонт     автомобильных дорог местного значения 
	Администрация городского поселения г. Красный Холм 
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
Мероприятие 1.3.1      
	Разработка проектной документации  на объекты капитального ремонта  и  ремонта  автодорог  местного  значения  
	Администрация городского поселения г. Красный Холм 
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2   
	Повышение   транспортной
доступности населения   
	Администрация Краснохолмского района
	тыс.  
рублей
	
	972,5
	987,0
	1002,0
	1018,2
	1035,0
	1052,6

	Показатель 
задачи    2
	Доля          населения, проживающего           в
населенных  пунктах,  не имеющих      регулярного автобусного    и   (или)
железнодорожного         сообщения              с
административным центром городского        округа (муниципального района),
в    общей   численности населения     городского округа   (муниципального
района)                 
	
	%
	Один раз в
полугодие
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	10,5
	10,0

	
Мероприятие
2.1         
	Создание   условий   для транспортного           
обслуживания   населения муниципального           
образования             
	Администрация Краснохолмского района 
	тыс.  
рублей
	
	972,5
	987,0
	1002,2
	1018,2
	1035,0
	1052,6

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	290,0
	304,5
	319,7
	335,7
	352,5
	370,1

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	682,5
	682,5
	682,5
	682,5
	682,5
	682,5

	  
действия по
выполнению 
мероприятия
2.1         
	Разработка и утверждение муниципальных   правовых актов       в      сфере транспорта:             

	
	Квартал 
	
	
	
	
	
	
	

	
	-   о  типовом  договоре между    заказчиком    и исполнителем  пассажирских            
муниципальных автобусных перевозок          между поселениями  в  границах района;                 

	
	
	
	4 кв
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-        о       реестре муниципальных маршрутов;
	
	
	 
	4 кв
	-
	-
	4 кв
	4 кв
	-

	
	-      о      регламенте согласования  расписаний и паспортов маршрутов;  
	
	
	
	-
	-
	-
	4 кв
	4 кв
	-

	
	-     об     организации транспортного           
обслуживания населения в муниципальном           
образовании             
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
Мероприятие
2.1.1  

действия по
выполнению 
мероприятия
2.1 .1              
	Организация транспортного  обслуживания  населения  на пригородных  маршрутах  автомобильного  транспорта              
	Администрация Краснохолмского района 
	тыс.  
рублей
	
	972,5
	987,0
	1002,2
	1018,2
	1035,0
	1052,6

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	290,0
	304,5
	319,7
	335,7
	352,5
	370,1

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	682,5
	682,5
	682,5
	682,5
	682,5
	682,5

	
	Размещение   заказа   на оказание     услуг    по
транспортному           обслуживанию   населения на пригородных маршрутах
автомобильного          транспорта              
	
	
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
	Заключение     муниципального контракта
на   оказание  услуг  по транспортному           
обслуживанию   населения на пригородных маршрутах автомобильного       
транспорта              
	
	
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
	Подготовка и направление документов для получения субсидий  из  областного
фонда   софинансирования расходов на транспортное обслуживание   населения
на пригородных маршрутах автомобильного          
транспорта              
	
	
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	
	Подписание  акта приемки и    сдачи   результатов оказания  услуг согласно
заключенному  муниципальному контракту
на   оказание  услуг  по транспортному           
обслуживанию   населения на пригородных маршрутах автомобильного     транспорта              
	
	
	
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв
	4 кв

	  
Мероприятие
2.1.2    
	Развитие    транспортной инфраструктуры          
муниципального      образования             
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  
действия по
выполнению 
мероприятия
2.1.2         
	Размещение   заказа   на поставку      подвижного состава              для
транспортного   обслуживания  школьников  
	
	квартал
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Заключение   муниципального контракта
на  поставку  подвижного состава              для
транспортного   обслуживания школьников 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Подписание  акта приемки и    сдачи   результатов поставки        согласно
заключенному  муниципальному контракту
на  поставку  подвижного состава              для
транспортного    обслуживания школьников 
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 3   
	Создание   условий   для  широкого   использования информационно-          
коммуникационных      технологий             в муниципальном      образовании             
	Администрация Краснохолмского района
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатель 
задачи   3
	Доля       муниципальных услуг,   предоставляемых населению в  электронном виде,   от   их   общего количества              
	
	%
	Один раз в
полугодие
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
мероприятие
3.1       
	Внедрение информационно-
коммуникационных        технологий             в деятельность     органов
местного  самоуправления и  бюджетных   учреждений 
муниципального   образования             
	Администрация Краснохолмского района
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
действия по
выполнению 
мероприятия
3.1        
	Разработка и утверждение муниципального правового акта       в       сфере
информационных   технологий   и  связи  о
долгосрочной   программе информатизации          
муниципального       образования             
	
	квартал
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  
мероприятие
3.1.1        
	Закупка  оргтехники, программного  обеспечения , подключение  к  сети  Интернет      муниципальными  учреждениями.     
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Из  них: за  счет бюджета  городских и сельских поселений
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	За счет средств  бюджета  муниципального  района
	
	тыс.  
рублей
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	За  счет  областного  бюджета Тверской области
	
	тыс.  
рублей
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание:
1. Программа составлена без учета идентичных программ поселений района.

2. Программа подлежит корректировке исходя из сложившихся условий.

Приложение 4   

Перечень ключевых действий 

по выполнению мероприятий «Программы развития  сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального  образования  «Краснохолмский район» Тверской области

на 2013-2018 годы.

	№

п/п
	Ключевое действие по выполнению мероприятий 

программы развития
	Запланированный срок выполнения действия

	1
	2
	3

	1
	Заключение договоров     на   оказание  услуг  по транспортному           
обслуживанию   населения на пригородных маршрутах автомобильного       транспорта              
	4 квартал 2013г

	2
	Подписание  акта приемки и    сдачи   результатов оказания  услуг согласно
заключенному  муниципальному контракту
на   выполнение работ  в 2013 г. по содержанию автомобильных дорог межмуниципального значения 3 класса (за 1 полугодие )
	2 квартал 2013 г

	3
	Заключение муниципального договора  на оказание     услуг    по транспортному           обслуживанию   населения на пригородных маршрутах
автомобильного          транспорта в Краснохолмском районе на 2014 г.
	4 квартал 2013 г.

	4
	Подписание  акта приемки и    сдачи   результатов оказания  услуг согласно
заключенным договорам   на   оказание  услуг в 2013 г. по транспортному           
обслуживанию   населения на пригородных маршрутах автомобильного     транспорта.
	4 квартал 2013г.

	5
	Размещение заказа  и заключение   муниципального контракта
на  выполнение  работ по содержанию автомобильных дорог межмуниципального значения 3 класса  на  2014 год.
	4 квартал 2013г

	6
	Подписание  акта приемки и    сдачи   результатов оказания  услуг согласно
заключенному договору  
на   выполнение работ  в 2013г. по содержанию автомобильных дорог межмуниципального значения 3 класса
	4 квартал 2013 г.


