Список

объектов муниципального жилищного фонда городского поселения

г. Красный Холм с указанием дат планируемого капитального ремонта в 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта, работ | Сроки исполнения (квартал) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилой фонд |
| 1 | ул. Льва Толстого д.4 кв.3 ремонт крыши | III |
| 2 | п. Неледино д.23 кв. 2 ремонт крыши | III |
| 3 | Пер. Красный д.1 ремонт кровли | II |
| 4 | Пер. Заводской д.5 ремонт кровли | III |
| 5 | Пер. Авиахима д.4 ремонт кровли | III |
| 6 | ул. Красноармеская д. 27 Реомнт кровли | IV |
| 7 | Пос. Неледино д.5 ремонт кровли | IV |

Зам Главы администрации

городского поселения

г. Красный Холм                                                                                            Н.А. Исаков