Проект

Муниципальная программа

"Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы"

г.Красный Холм

2020 год

Паспорт МП "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы" Наименование муниципальной программы; Муниципальная программа Краснохолмского муниципального округа Тверской области "Формирование современной городской среды в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021 - 2026 годы". Администратор муниципальной программы; Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области. Срок реализации муниципальной программы; 2021 - 2026 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы; Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее – также администрация ). Участники муниципальной программы; Организации и жители округа. Цель муниципальной программы; Повышение качества и комфорта городской среды территории г.Красный Холм Краснохолмского района Тверской области. Подпрограммы муниципальной программы; Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области Подпрограмма 2 Благоустройство территорий общего пользования в городе Красный Холм в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области. Объем и источники финансирования муниципальной программы; 1. Общий объем на 2021 - 2026 годы 5 489,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: а) областного бюджета Тверской области: 2 999,1 тыс. руб., из них: 2021 год 0 тыс. руб. 2022 год 0 тыс. руб. 2023 год 0 тыс. руб. 2024 год 0 тыс. руб. 2025 год 0 тыс. руб 2026 год 0 тыс. руб б) бюджета Краснохолмского муниципального округа 2 999,7 тыс. руб., из них: 2021 год 999,7 тыс. руб. 2022 год 999,7 тыс. руб. 2023 год 999,7 тыс. руб. 2024 год 0 тыс. руб. 2025 год 0 тыс. руб 2026 год 0 тыс. руб 2. В разрезе подпрограмм: 2.1. Подпрограмма 1 100 тыс. руб., в том числе: а) областного бюджета Тверской области:0 тыс. руб., из них: 2021 год 0 тыс. руб. 2022 год 0 тыс. руб. 2023 год 0 тыс. руб. 2024 год 0 тыс. руб. 2025 год 0 тыс. руб 2026 год 0 тыс. руб б) бюджета Краснохолмского муниципального округа 100,0 тыс. руб., из них: 2021 год 0 тыс. руб. 2022 год 50 тыс. руб. 2023 год 50 тыс. руб. 2024 год 0 тыс. руб. 2025 год 0 тыс. руб 2026 год 0 тыс. руб 2.2. Подпрограмма 2 2 899,1 тыс. руб., в том числе: а) областного бюджета Тверской области: 0 тыс. руб., из них: 2021 год 0 тыс. руб. 2022 год 0 тыс. руб. 2023 год 0 тыс. руб. 2024 год 0 тыс. руб. 2025 год 0 тыс. руб 2026 год 0 тыс. руб б) бюджета Краснохолмского муниципального округа 2 899,1 тыс. руб., из них: 2021 год 999,7 тыс. руб. 2022 год 949,7 тыс. руб. 2023 год 949,7 тыс. руб. 2024 год 0 тыс. руб. 2025 год 0 тыс. руб 2026 год 0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы); 1.Обеспечение доли количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на уровне 30 %. 2. Обеспечение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий на уровне 40 %. 3. Обеспечение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий на уровне 35%..

РАЗДЕЛ I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз ее развития

Город Красный Холм входит в состав территории Краснохолмского муниципального округа  Тверской области.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Житель воспринимает всю территорию поселения как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направлена на благоустройство дворовых территорий и обустройство мест массового отдыха населения.

Проблемы, связанные с состоянием городской среды на  придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на территориях общего пользования, подлежащие дальнейшему решению:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей поселка, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

- придомовые территории многоквартирных жилых домов (МКД);

- места общего пользования и массового посещения.

Благоустройство придомовых территорий МКД создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2020 общее количество многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования городского поселения "Город Красный Холм»  Краснохолмского района Тверской области составляет 178.

Основная часть домов построена от 32 до 43 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Большинство дворовых территорий  и проездов имеют грунтовое и песчано-гравийное покрытие, которое пришло в негодность.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодня остаются весьма актуальны и не решены в полном объеме.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В целях повышения эстетической  привлекательности городских территории, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон, и пр.

На территории поселка имеются  общественные территории общего пользования, требующие первоочередного проведения мероприятий по благоустройству.

.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности городского поселения.

Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации муниципальной программы следующие:

1. Обеспечение комплексного подхода к решению масштабных, сложных и многообразных проблем муниципальной программы на основе выработки единой методологической основы (используемых понятий, требований, критериев, нормативов и т.д.).

2. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы. В рамках муниципальной программы определяются показатели-индикаторы результативности муниципальной программы, которые позволяют оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и своевременно вносить соответствующие корректировки.

3. Возможность участия в федеральных и региональных программах, что позволяет дополнительно привлечь к решению поставленных задач средства регионального и федерального бюджетов.

Администрация  Краснохолмского  муниципального округа Тверской области  (далее Администрация) выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций города в ее формировании и исполнении.

Подраздел II

Приоритеты муниципальной политики
в сфере благоустройства и цель муниципальной программы

При определении приоритетов политики Администрацией в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- а также направления муниципальной политики в сфере благоустройства в рамках реализации в 2019-2024 гг. на территории поселения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного Администрация округа  в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2021-2023 гг. определяет:

- системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству;

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территории городского поселения,

- оценку физического состояния всех дворовых территорий МКД, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков в городе,

- вовлечение граждан и общественных организаций (представителей общества инвалидов)  в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбор дворовых территорий,

- обеспечение  доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды маломобильных граждан в зоне общественных пространств,

- реализацию мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий городского поселения в надлежащем комфортном состоянии.

Основной целью реализации данной муниципальной программы является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан.

Показателем, характеризующим достижение цели является:

- системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий	 общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Для реализации указанной цели вводятся следующие основные понятия.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2019- 2024 годах в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2021-2024 гг. в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета, а также при финансовом участии жителей (в сумме 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ). (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Под общественной территорией (территорией общего пользования) понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, сквер, пешеходная зона, парк, иная территория).

Подраздел III

Прогноз ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы

Данный раздел, содержащий прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, будет подготовлен после завершения общественного обсуждения настоящей муниципальной программы.

Подраздел IV

Объем средств и источники финансирования

муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства федерального бюджета, регионального бюджета, а также средства бюджета округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы. составит  5 489,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 4289,7  тыс. руб.

- бюджет округа – 1 199,7 тыс. руб.

Подраздел V

Перечень мероприятий муниципальной программы

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу;

- благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций  дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут сформирован реестр (адресный перечень) придомовых территорий для включения в муниципальную программу, а так же дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения» подпрограммы 1 Благоустройство дворовых территорий в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской областипланируется выполнить следующие мероприятия:

- организация проведения субботников на придомовых территориях;

- организация финансового участия собственников помещений многоквартирных домов (в сумме 1% от общей стоимости соответствующего вида работ).

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводиться субботники по благоустройству дворовых территорий, а также аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц в рамках реализации муниципальной программы..

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования  в городе Красный Холм  в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация приема предложений граждан и организаций  о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций  дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования.

- благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий сформирован реестр (приложение 1) территорий общего пользования для включения в муниципальную программу, а так же дизайн – проект благоустройства территорий общего пользования.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения» подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация проведения субботников на территориях общего пользования.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводиться субботники по благоустройству территорий общего пользования.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении  к настоящей муниципальной программе.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, улучшение условий проживания и жизнедеятельности жителей, беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, создание условий для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятия спортом для всех жителей города, повышение привлекательности поселения.

РАЗДЕЛ II.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее разделение работы при реализации муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности и взаимодействия при реализации муниципальной программы;

в) учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг программы

Реализация программы рассчитана на 2021-2024 годы.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава  Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, районная и региональная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета поселения;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы с использованием информации от исполнителя муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Подраздел  III

Взаимодействие администратора

муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями,

со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе

с социально ориентированными некоммерческими организациями

при реализации муниципальной программы

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) обеспечения привлечения организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий программы;

б) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о реализации мероприятий муниципальной программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в муниципальной программе, о проводимых конкурсах в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Раздел III

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

На реализацию программы могут повлиять риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, а именно:

а) финансовые риски: непредставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местного бюджетов, невыполнение своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы,

б) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

в) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

г) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства,

д) социальные риски: низкая социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет поселения и муниципальную программу,

д) проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ в интересах стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации Проекта.

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень дворовых и общественных территорий  г. Красный Холм   Тверской области, планируемых благоустроить в 2019-2024 г.г.

| № п/п |  | Наименование территории |
| --- | --- | --- |
| Общественные территории |  |  |
| 1 | 2019 год | Капитальный ремонт Мемориала-памятника воинам краснохолмцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, площадь Народная (сквер) Благоустройство общественной территории-парка по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская |
| 2 | 2020 год | Благоустройство общественной территории парка Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области |
| 3 | 2021 год | Благоустройство общественной территории парка Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области |
| 4 | 2022 год | Устройство детской и спортивной зоны на территории парка Заречный (69:16:0070331:37) на территории города Красный Холм Тверской области |
| 5 | 2023 год |  |
| 6 | 2024 год |  |
| 7 | 2024 год |  |
| Дворовые территории |  |  |
| 1 | 2022 год 2023 год |  |
| 2 | 2022 год 2023 год 2023 год |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 2023 год 2021 год 2022 год |  |
| 5 |  |  |
| 6 | 2021 год 2022 год 2022 год 2023 год |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 | 2022 год 2023 год 2023 год |  |
| 11 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

файл Приложение