**План-график отключений ЛЭП и оборудования**

**Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго"**

**на март 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Наименование населенного пункта  | Наименование оборудования  | Дата отключения  | Время отключения  | Дата включения  | Время включения  | Причина отключения (вид работ)  |

 |
| Краснохолмский МО  |
| 1  |

|  |
| --- |
| Краснохолмский МО г. Красный Холм, ул. Красноармейская |

 | ВЛ-0,4 кВ Красноармейская ЗТП № 9 ВЛ 10 кВ № 31 ПС г. Красный Холм  | 01.03.2024  | 9:00  | 01.03.2024  | 17:00  | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №15 к зданию |
| 2  | Краснохолмский МО д. Ивакино  | ВЛ-0,4 д. Ивакино КТП № 021 ВЛ 10 кВ №52 ПС Красный Холм  | 04.03.2024  | 9:00 | 04.03.2024  | 17:00  | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №7-8, обрезка сучьев деревьев |
| 3  | Краснохолмский МО д. Ивакино | ВЛ-0,4 д. Ивакино КТП № 021 ВЛ 10 кВ №52 ПС Красный Холм  | 05.03.2024  | 9:00 | 05.03.2024  | 17:00  | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №8-9, обрезка сучьев деревьев |
| 4 | Краснохолмский МО г. Красный Холм, заводская | ВЛ-0,4 Заводская ЗТП № 12 ВЛ 10 кВ №48 ПС Красный Холм | 06.03.2024  | 9:00 | 06.03.2024  | 17:00  | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №8-8/1а, 8-8/1б |
| 5  | Краснохолмский район д. Ивакино | ВЛ-0,4 д. Ивакино КТП № 021 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Красный Холм  | 07.03.2024  | 9:00 | 07.03.2024  | 17:00  | Регулировка стрелы провеса в пролётах опор №9-10, обрезка сучьев деревьев  |